Приложение

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8653 от 20.11.2012 г.

«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Основные направления

благоустройства территории города Кургана»

за 2019 год

1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание магистральных улиц города»

| п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении |  | Ответственный исполнитель |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Заплани -ровано |  |  | Профинансировано | Освоено |  |  |  |
| 2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция путепровода по пр. Машиностроителей, краткая характеристика объекта – 0,464 км | Заключен долгосрочный контракт на разработку ПСД с АО Институт «Гидростроймост – Санкт-Петербург». Срок исполнения контракта - сентябрь 2018 года. Работы выполнены. По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией, которая выполняет работы по ремонту путепровода. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет Курганской области Федеральный бюджет |  | 11 962 270 000 |  |  | 11 962 270000 | 11 962 270000 |  |  | 100 100 |
| 2 | ул. Бурова-Петрова на участке от ул. Гоголя до ул. Куйбышева | Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | 891 |  |  | 870 | 891 |  |  | 100 |
| 3 | Реконструкция ул. Мостостроителей Краткая характеристика объекта – 3,0 км | Заключен договор на проведение госэкспертизы о достоверности сметной стоимости. Получено положительное заключение госэкспертизы надостоверность сметной стоимости. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 100 |
| 4 | Реконструкция существующего моста и строительство нового моста через р. Черная на ул. Мостостроителей |  |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  | 100 |
| 5 | Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15 га) | По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией ИП Скоров (г. Тюмень). Срок окончания работ 01.08.2020 г. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | 1 731 |  |  | - | - |  |  | 0 |
| 6 | Автодорога по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) | Заключен контракт № 59 от 22.07.2019 г. с АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой». Выполнены работы по авторскому надзору по строительству автодороги по ул. Мальцева и проектные работы |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | Бюджет города Кургана |  | 2 801 |  |  | - | 223 |  |  | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Курганской области |  | 7 487 |  |  | 7 450 | 7 450 |  |  | 99,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 99 470 |  |  | 98 973 | 98 973 |  |  | 99,5 |
|  | Ливневая канализация в границах улиц Красина-К.Мяготина-Бажова и р.Тобол. Очистные сооружения ливневых стоков по ул. Карельцева |  |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 7 | ул. Калинина (от ул. Садовой) | По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией ООО «Проектно-конструкторское бюро «Мегаполис». Срок окончания работ 27.04.2020 г. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | бюджет города Кургана |  | 2 449 |  |  | - | - |  |  | 0 |
| 8 | Строительство автодороги по пр. Первомайскому | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | Бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | 5 5 282 |  |  | - - | - - |  |  | 0 0 |
| 9 | Автодорога по ул. Фарафонова от пр. Мальцева до пр. Первомайский | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | Бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | 6 6 208 |  |  | - - | - - |  |  | 0 0 |
| 10 | Строительство автодороги по ул. Витебского | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | Бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | 4 4 126 |  |  | - - | - - |  |  | 0 0 |
| 11 | Строительство автодороги к 16 микрорайону | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» |  | Бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | 4 4 316 |  |  | - - | - - |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области Федеральный бюджет |  | 8 009 39 381 369 470 |  |  | 988 19 412 368973 | 1 232 19 412 368973 |  |  | 15,4 49,3 99,9 |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог (проезжей части улиц с ремонтом пешеходных зон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет Курганской области |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | * * |  |  |  |  | - - |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | * * |  |  |  |  | - - |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | * * |  |  |  |  | - - |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | * * |  |  |  |  | * * |  |  |
|  |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | * * |  |  |  |  | * * |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» |  |  |  | бюджет города Кургана Бюджет Курганской области Федеральный бюджет |  | - 120 239 480 955 |  | 118686 474741 |  |  | - 120 239 480 955 |  | 100 100 |
| 4. Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | Техническое обслуживание дорог(центр города); Техническое обслуживание дорог (периферия); Электроснабжение светофоров; Содержание снежной свалки; Разметка -Кт; Разработка проектной документации на светофор; Дамба; Строительный контроль |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области |  | 161 148 506 259 | 99 295 417 258 |  |  |  | 161 148 506 259 |  |
| 2 | Праздничное оформление магистральных улиц города к праздникам федерального, областного и городского значения |  |  |  | ДРГХ, МКУ «УДХиБ», МКУ «АТИ», ДСП |  | бюджет города Кургана |  | * |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | бюджет города Кургана |  | 161 148 | 99 295 |  |  |  | 161 148 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Курганской области |  | 506 260 | 417 258 |  |  |  | 506 259 | 100 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме: Финансирование кредиторской задолженности Финансирование кредиторской задолженности |  |  |  | бюджет города Кургана |  | 169 157 | 100283 |  |  |  | 162 380 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Курганской области |  | 665 879 | 555356 |  |  |  | 645 910 | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 850 425 | 843714 |  |  |  | 849 928 | 100 |

_________________________________________________________

2. Подпрограмма «Благоустройство дворов и междворовых проездов»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  | Выполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано |  | Профинансировано | Освоено |  |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых и междворовых проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к дому № 107А по ул. К.Маркса |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * |  |  |  |  | - |
| 2 | Дворовая территория дома № 155 по ул. М.Горького |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 56,64 по ул. Р. Зорге |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * * |  |  |  |  | - |
| 4 | Ремонт дворовой территории МКД №6 в 6 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * |  |  |  |  | - |
| 5 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 105 по ул. К. Маркса, № 38 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * |  |  |  |  | - |
| 6 | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД №№ 6,7 в 6 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * |  |  |  |  | - |
| 7 | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД № 102, 106, 108 по ул. Кирова |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | * |  |  |  |  | - |
| 8 | Ремонт дворовой территории МКД № 27 в 1 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт проезда к дворовой территории МКД № 38 в 1 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД № 19а, 17а по ул. Панфилова |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт дворовой территории МКД № 140 по ул. К. Мяготина |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт проезда к дворовым территориям МКД № 138 по ул. К. Мяготина, № 187 по ул. Пушкина |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 4 по ул. Перова, № 46 по ул. Карбышева |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД №№ 99, 103, 105 по ул. Володарского, №№ 106, 108,112 по ул. Томина, №№ 127,129 по ул. К. Мяготина |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 56, 58 по ул. Тобольная, №№ 16, 16а по ул. Гоголя, №№ 12,13 по ул. Урицкого, №№ 43,47 по ул. Красина |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт дворовых территорий и проезда к дворовым территориям МКД № 1, 2, 4 в 1 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт дворовой территории и междворового проезда ул. Куйбышева ,171 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Блюхера, 7 и ул. Сибирская, 56 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 14 в 3 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Зеленая, 10, 12 и ул. Отдыха, 53 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Б.-Петрова, 96Г, 96Г к.1 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Перова, 10, 12, 14, 16 и ул. Черняховского, 6, 8, 10 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 32 в 6 мкр. |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Урицкого, 29 и ул. Красина, 56 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 61а, 63 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 37, 39, 41 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 59,61 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. М. Горького, 149, 151,153, ул. К. Маркса,76 (тротуар), ул. К. Маркса, 78 (с 1-го по 3 подъезд), ул. Пролетарская, 26 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 40, 46, 48, 50, 52 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 65, 67,71, ул. К. Мяготина, 169, ул. Станционная, 64 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 78, 80, 82, ул. К. Мяготина, 173,173а, ул. Станционная, 68 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 17 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. М. Горького, 138, 140 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 64, 66, ул. К. Мяготина, 144 |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 35 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | 64 073 103 000 |  | - 91 582 | 64 073 103000 | 100 100 |  |

__________________________________

Подпрограмма «Светлый город»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано |  | Профинансировано | Освоено |  |
| Уличное освещение (содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение | Погашена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам за 2018 год. Замена 97 шт. светильников и 3 374 шт. ламп. Выполнен ремонт 10 45 шт. светильников. Замена провода неизолированного А-25 на провод СИП – 2900м. Устранено обрывов проводов - 143 единиц. Выполнена регулировка проводов в анкерном пролете - 8000 м. Покраска опор наружного освещения – 257 шт. | ДРГХ, МКУ «УДХиБ» МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 229 343 |  | 92 405 | 229257 | 100 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 229 343 |  | 92 405 | 229257 | 100 |
| 2. Новое строительство и восстановление сетей НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Набережная (от ул. Красина до ул. М. Горького) | Разработан проект, оплата кредиторской задолженности после получения положительного заключения гос.экспертизы | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 120 | 100 |  | 120 | 100 |
|  | ул. Набережная (от ул. Кирова до ул. Советской, 31а) | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 20 | 20 |  | 20 | 100 |
|  | ул. Вишневая, пос. Карчевская роща | Работы выполнены, проведен запуск освещения. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 969 69 900 | 635 69 566 |  | 969 69 900 | 100 |
|  | ул. Московская, мкр. Тополя | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Заключен контракт. Срок окончания работ в 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 508 108 1 400 | 108 108 - |  | 108 108 - | 7 |
|  | 3 мкр. до дома № 20, 20а, 21 | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации, Заключен контракт. Срок окончания работ в 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 085 89 996 | 89 89 - |  | 89 89 - | 8 |
|  | ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянская) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского) | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Документация размещена на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в январе 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 977 177 800 | 20 20 - |  | 177 177 - | 18 |
|  | ул. Хвойная, мкр. Черемухово | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 765 300 2 465 | 83 83 - |  | 83 83 - | 3 |
|  | ул. Каштановая, мкр. Черемухово | Проект разработан, передан на получение положительной госэкспертизы на достоверность сметной документации. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 250 250 | 202 202 |  | 202 202 | 81 |
|  | Старица реки Тобол от бул. Солнечный, 10 до ул. Тельмана, 4 | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 200 200 | 20 20 |  | 109 109 | 55 |
|  | ул. Осиновая, мкр. Тополя | Проект разработан, передан на получение положительной госэкспертизы на достоверность сметной документации. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 108 | 20 |  | 108 | 100 |
| 2.34 | ул. Бошняковского (ул. Володарского, 60,62, ул. Комсомольская, 70, 81,83, МБДОУ «Детский сад № 114 «Белочка») | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 10 | 10 |  | 10 | 100 |
| 2.35 | Проезд от ул. 2 – Часовой до ст. Галкино | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 15 | 15 |  | 15 | 100 |
| 2.36 | ул. Витебского (от пересечения с пр. Первомайским) | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 352 | 352 |  | 352 - | 100 |
| 2.37 | ул. Кирпичная | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 15 | 15 |  | 15 | 100 |
| 2.43 | ул. Лесопарковая | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 37 | 37 |  | 37 | 100 |
| 2.6 | Микрорайон Глинки ул. Заречная | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 207 | 207 |  | 207 | 100 |
| 2.7 | Микрорайон Шепотково, ул. Городская, ул. Старая | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 048 | 2 048 |  | 2 048 | 100 |
| 2.8 | ул. Илизарова | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 329 | 329 |  | 329 | 100 |
| 2.9 | От здания по ул. Радионова, 1 до здания пл. Собянина, 1 | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 445 | 445 |  | 445 | 100 |
| 2.10 | ул. К. Цеткин | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 10 | 10 |  | 10 | 100 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 11 470 | 4 765 |  | 10 218 | 89 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 240813 | 97 170 |  | 239475 | 99 |

_________________________

Подпрограмма «Зеленый город»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. Озеленение магистральных улиц, парков, скверов, аллей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и содержание зеленых насаждений магистральных улиц, парков, скверов, аллей; цветочное оформление магистральных улиц, парков, скверов, аллей города | Погашение кредиторской и текущей задолженности: - по муниципальному контракту от 25.04.2018 г. (посадка цветов) ООО «Армани Плюс»; - по муниципальному контракту от 21.05.2019 г. (посадка цветов) ООО «Армани Плюс»; - оплата по муниципальному контракту от 17.12.2018 г. (покупка вазонов) ООО «Завод механический», г. Курган. - оплата по муниципальному контракту от 15.06.2018 г. (покупка вазонов) ООО «ТФК -ПРОФ» - оплата по договору ИП Кагалевский А. В. (газон по ул. Автозаводской) Оплата по контракту (уход за деревьями, кустарниками и газонами) Курганский городской садово-озеленительный центр | ДРГХ, МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 18 638 | 12 553 | 18 638 | 100 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 18 638 | 12 553 | 18 638 | 100 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 18 638 | 12 553 | 18 638 | 100 |

_________________________

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству города»

| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  | Выполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани -ровано |  |  | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | благоустройство городских округов и поселений | На ледорезные работы заключены муниципальные контракты: № 5 от 09.01.2019 г. на сумму 61,0 тыс. руб.; № 9 от 18.03.2019 г. на сумму 100,0 тыс. руб. По муниципальному контракту № 26-5-1920/18 от 06.02.2018 г. мемориала «Вечный огонь», погашена кредиторская задолженность по газоснабжению и по муниципальному контракту № 26-5-1920/19 от 04.02.2019 г. профинансированы текущие расходы; | ДРГХ | бюджет города Кургана | 1 039 |  |  | 834 | 834 | 80 |
| 1.2 | благоустройство городских округов и поселений | Содержание пешеходной зоны, охрана парка Победы, уборка ледяного городка, купели, мест отстоя пассажирского транспорта, памятников, электроснабжение мемориала «Вечный огонь», | МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | 139 698 |  | 96 970 |  | 96 970 | 69 |
| 1.3 | благоустройство городских округов и поселений | Работы по сносу НТО были выполнены за счет средств субъектов торговли. По МК № 10 от 09.07.2019 (цена контракта 98,0 тыс. руб.) осуществлен снос (демонтаж) НТО ИП Золотухина В.В. по ул. Химмашевской в районе здания № 9 (акт выполненных работ от 23.07.2019 г.) | ДЭРПиТ | бюджет города Кургана | 98 |  | 98 |  | 98 | 100 |
| 1.4 | Расходы на изготовление и монтаж двухсторонних аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования | Финансирование кредиторской и текущей задолженности по изготовлению аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования. | ДРГХ, МКУ «Транспортное управление» | бюджет города Кургана | 311 |  | 256 |  | 256 | 82 |
| 1.5 | Расширение мест захоронения в границах муниципального образования | Проведен аукцион на выполнение работ, заключен договор на выполнение работ | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 3 120 |  | 1 900 |  | 3 120 | 100 |
| 1.6 | Организация и содержание мест захоронения | Погашена кредиторская задолженность за 2018 год. Заключены договоры с ООО «Стром», ИП Пястоловым А.А. и МУП г. Кургана «СДП» по уборке снега с подъездных и проездных дорог на территории кладбищ г. Кургана. С МУП «Шуховский полигон» заключены договоры и контракты на вывоз и размещение на полигоне ТКО. С ИП Абылкановым К.А. заключен договор на установку 7 мобильных туалетных кабин. С ООО «Сибирь» заключен контракт по устройству 17 площадок для сбора ТКО на территории кладбищ г. Кургана. С ООО «Завод механический» заключен контракт на поставку 5 мусорных бункеров. С ООО «Новый Ресурс» заключен контракт по уборке и вывозу ТКО с несанкционированных свалок , расположенных на территориях кладбищ. С ИП Останиным А.В. заключен контракт по окосу, сбору и выносу травы с территорий кладбищ. Заключен контракт с ИП Корытовой Н.А. на выполнение работ по ограждению территории кладбища «Глинки». С ООО «Курганский центр дезинфекции» заключен контракт на оказание услуг по обработке от клещей территорий кладбищ. С ООО «Каскад» заключен контракт на выполнение работ по вырубке аварийных деревьев на территории кладбищ (мкр. Глинки, мкр. Черемухово и пос. Рябково). С ИП Клабуковым Ф,В. заключен контракт на выполнение работ по обваловке территорий кладбищ. С ИП Федоровым В.А. заключен контракт на поставку 10 мусорных бункеров. | ДЖКХ, МКУ «Жилищная политика»(с 19.01.2018 г.) | бюджет города Кургана | 9 197 |  | 2 653 |  | 9 168 | 100 |
| 1.7 | Организация общественных работ | МКУ «АТИ» собрано и вывезено 580 тонн мусора | МКУ «АТИ» МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | 3 855 1 393 |  | 3 828 1 393 |  | 3 828 1 393 | 99 100 |
| 1.8 | Кладбище в микрорайоне Зайково (15 га) (проектные работы) |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | - |  |  |  | - |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  | бюджет города Кургана | 158 711 |  | 107 932 |  | 115667 | 73 |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  | бюджет города Кургана | 158 711 | 107 932 |  |  | 115667 | 73 |

_________________________

|  |  | ИТОГО по программе: |  | бюджет города Кургана | 651 392 | 317938 | 600233 | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Курганской области | 768 879 | 646938 | 748910 | 97 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 850 425 | 843714 | 849928 | 100 |
|  |  | ВСЕГО по программе: |  |  | 2270696 | 180859025 м2______________________________________ яойству линии нарружного а МАФов, освещение и д. | 2199071 | 96,8 |

_________________________

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы города Кургана «Основные направления

благоустройства территории города Кургана на 2013-2020 годы»

за отчетный 2019 год

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто в 2019 году | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | 128 370 | 518 709 | 304 | 4 |
| 2. | Ремонт дворовых территорий | м2 | 3 312 | 82 539,3 | 2 392,1 | 4 |
| 3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | 29 037 | 35 374,0 | 21,8 | 4 |
| 4. | Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | 12 936 | 50 | -99,6 | -3 |
| 5. | Внедрение светодиодных светильников | шт. | 298 | 90 | -69,8 | -3 |
| 6. | Посадка зелёных насаждений | шт. | 1 404 | 13 294 | 846,9 | 4 |
| 6.1 | Восстановление газонов | м.2 | 2 283,58 | 2 058,2 | -0,99 | 1 |
| 6.2. | посадка зелёных насаждений за счёт внебюджетных источников | шт. | 575 | 13 084 | 2175,5 | 4 |
|  | Итоговая сводная оценка |  | X | X | X | 15 |

Динамика значений целевых индикаторов

муниципальной программы города Кургана

«Основные направления благоустройства территории города Кургана

на 2013 – 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | * | 194 247 | 125 853 | 518 709 | 412,2 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт дворовых территорий | м2 | * | 14 238 | 6 682 | 82 539,3 | 1 235,2 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | * | 28 868 | 21 692 | 35 374,0 | 163,1 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | * | 38 | 143 | 50 | 34,97 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Внедрение светодиодных светильников | шт. | * | - | 60 | 90 | 150 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 20 % |
| Посадка зелёных насаждений | шт. | * | 5 078 | 10 175 | 13 294 | 130,65 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Посадка зеленых насаждений за счет внебюджетных источников | шт. | * | 4 817 | 10 000 | 13084 | 130,84 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Восстановление газонов | м2 | * | 3 085 | - | 2058,2 | 205,82 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы  города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы» в 2019 году достигнута.